Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Ciberseguridad

Implementación de un sistema de detección de phishing basado en Machine Learning para la mitigación de amenazas en flujos de mensajería mediante el protocolo IMAP en la Empresa HACKICK

Anderson Alejandro Freire Ortega

Geovani Alejandro Osorio Salazar

Fecha

Quito, Ecuador

Contenido

2.	Resumen	3

3.	Abstract	4

1.	Introducción	5

1.1.	Identificación y descripción del problema o necesidad	5

1.2.	Descripción de la organización	5

1.3.	Impacto del proyecto en la sociedad	7

2.	Análisis de posibles soluciones	8

2.1.	Descripción de estudios realizados	8

2.2.	Limitaciones y restricciones del proyecto	9

2.3.	Identificación y selección de la mejor solución 	10

3.1.	2.3.1. Implementación de un sistema de Detección Sidecar.	10

3.2.	2.3.2. Contratación de una empresa externa especializada en ciberseguridad	11

3.	Alcance	15

3.1.	Alcance de la solución seleccionada	16

3.2.1.	Objetivos funcionales del alcance	16

3.2.2.	Entregables esperados	17

3.2.3.	Tabla Alcance vs. No Alcance	17

4.	Objetivos	20

4.1.	Objetivo General	21

4.2.	Objetivos Específicos	21

5.	Planificación y costos del proyecto	21

3.2.4.	Fase 1: Análisis y levantamiento de información (Mes 1)	22

3.2.5.	Fase 2: Diseño de la solución (Mes 2)	22

3.2.6.	Fase 3: Preparación y análisis de datos (Meses 3 y 4)	22

3.2.7.	Fase 4: Desarrollo del modelo de machine learning (Meses 5 y 6)	22

3.2.8.	Fase 5: Implementación del prototipo Sidecar (Mes 7)	22

3.2.9.	Fase 6: Pruebas finales y documentación (Mes 8)	22

6.	Desarrollo del proyecto	24

6.1.	Diseño de la solución	24

6.2.	Desarrollo de la solución	24

6.3.	Pruebas y evaluación de la solución	24

6.4.	Resultados y Discusión.	24

6.5.	Implicaciones éticas	24

7.	Conclusiones y Recomendaciones	24

8.	Trabajo futuro	24

9.	Referencias bibliográficas	25

10.	Anexos	29

10.1.	Anexo 1: Implementación de un sistema de Detección Sidecar	29

10.2.	Anexo 2: Contratación de una empresa externa especializada en ciberseguridad 	32

10.3.	Anexo 3: Desarrollo de una plataforma educativa de detección y concientización antiphising 	34

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Diagrama de la problemática 	17

Ilustración 2 Diagrama del contexto del sistema 	17

Ilustración 3 Diagrama de grant, CAMBIAR POR IMAGEN 	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1  Comparación de soluciones 	12

Tabla 2  Tabla de Alcance vs No Alcance 	16

Tabla 3 Costos del proyecto 	21

Tabla 4 Justificación de herramientas seleccionada para la solución 1 	30

Tabla 5 Tabla de ventajas y desventajas de herramientas externas para la solución 3	34

Resumen

Abstract

[Esta sección incluye el resumen en idioma inglés.]

- Introducción

  - Identificación y descripción del problema o necesidad

En la actualidad, el phishing se ha consolidado como una de las amenazas más persistentes y efectivas dentro del panorama de la ciberseguridad. Esta amenaza ha experimentado una metamorfosis significativa, evolucionando desde campañas masivas genéricas hacia ataques de precisión que utilizan modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y redacción asistida por inteligencia artificial para generar mensajes altamente personalizados que evaden con facilidad los mecanismos de detección estáticos, tal como señalan Weinz et al. (2025). Investigaciones recientes subrayan que esta sofisticación tecnológica permite a los atacantes superar las barreras tradicionales, incrementando significativamente la probabilidad de éxito en la suplantación de identidades (Zhang et al., 2024; Liu et al., 2024).

Para una empresa de servicios tecnológicos y consultoría como Hackick – IT Services & Consulting, el impacto del phishing adquiere una dimensión crítica debido al intercambio constante de propuestas comerciales, reportes técnicos y documentación confidencial con aliados estratégicos. A pesar de la existencia de controles tradicionales como filtros antispam y listas negras, estas soluciones resultan insuficientes frente a campañas modernas que emplean dominios legítimos comprometidos y enlaces ofuscados (Gupta et al., 2015). Esta vulnerabilidad técnica es especialmente aguda en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mercado objetivo de Hackick, las cuales carecen a menudo de presupuestos para adquirir herramientas comerciales avanzadas (Applied Sciences, 2025).

Frente a este escenario, surge la necesidad de desarrollar un sistema de detección automatizado que utilice técnicas de machine learning para identificar características estructurales, léxicas y semánticas de correos fraudulentos (Abbazi & Alsabih, 2024). La propuesta se centra en la creación de una arquitectura tipo Sidecar bajo el protocolo IMAP, implementada en lenguaje Go para la gestión de conexiones y Python para la lógica de clasificación. Este enfoque no solo mitiga los riesgos operativos y económicos asociados al fraude digital, sino que posiciona a la organización a la vanguardia en el uso de tecnologías emergentes para la protección de la información.

  - Descripción de la organización

Hackick – IT Services & Consulting es una empresa especializada en la prestación de servicios de tecnologías de la información y ciberseguridad, orientada a brindar soluciones de consultoría, soporte técnico, evaluación de riesgos y fortalecimiento de la seguridad digital. Su portafolio de servicios está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a organizaciones que buscan mejorar su postura frente a las amenazas cibernéticas actuales. La empresa se caracteriza por su enfoque en la adopción de buenas prácticas, el uso de tecnologías modernas y el diseño de soluciones ajustadas a las necesidades específicas de cada cliente.

La misión de Hackick es apoyar a las organizaciones en la protección de sus activos de información mediante servicios confiables, eficientes y técnicamente sólidos, contribuyendo a la reducción de riesgos y a la continuidad operativa de sus procesos tecnológicos. En concordancia con ello, la visión de la empresa es consolidarse como un referente en servicios de ciberseguridad y consultoría TI, reconocido por la calidad de sus soluciones, su enfoque preventivo y su capacidad de adaptación a un entorno tecnológico en constante evolución.

Hackick opera en un entorno altamente digitalizado, en el cual el correo electrónico constituye uno de los principales canales de comunicación para la gestión comercial, la atención a clientes, el intercambio de información técnica y la coordinación de servicios. A través de este medio se transmiten propuestas comerciales, reportes de auditoría, credenciales temporales, enlaces a plataformas de gestión y documentación sensible, lo que convierte al correo electrónico en un activo crítico desde la perspectiva de la seguridad de la información.

Desde el ámbito tecnológico, la empresa emplea tanto herramientas de código abierto como soluciones comerciales para la gestión de infraestructura TI, el monitoreo y la seguridad. Su enfoque prioriza arquitecturas flexibles que puedan integrarse con los distintos entornos tecnológicos de sus clientes. Hackick no centraliza los servicios de correo electrónico de las organizaciones que atiende, sino que trabaja sobre infraestructuras heterogéneas, incluyendo servicios en la nube y entornos híbridos, lo cual representa un desafío adicional al momento de implementar controles de seguridad homogéneos frente a amenazas como el phishing.

En este contexto, el desarrollo de un sistema de detección de correos electrónicos de phishing basado en técnicas de aprendizaje automático se presenta como una oportunidad estratégica para la empresa. Esta iniciativa permitiría fortalecer la seguridad interna de Hackick y, al mismo tiempo, habilitar la creación de un nuevo servicio de valor añadido para sus clientes, alineado con la misión de la organización y con las tendencias actuales del mercado de la ciberseguridad.

  - Impacto del proyecto en la sociedad

El desarrollo e implementación de un sistema de detección de correos electrónicos de phishing basado en machine learning en la empresa Hackick – IT Services & Consulting genera un impacto positivo que trasciende el ámbito técnico, aportando beneficios significativos en los planos social, económico, organizacional y ético.

Desde una perspectiva social, el proyecto contribuye a la protección de la información digital de organizaciones que, por limitaciones técnicas o presupuestarias, no cuentan con mecanismos avanzados de detección de amenazas. Al ofrecer una solución accesible y adaptable a pequeñas y medianas empresas, se reduce la exposición de usuarios finales a ataques de ingeniería social, disminuyendo el riesgo de robo de identidad, fraudes financieros y uso indebido de información personal. Esta protección es vital considerando que las nuevas amenazas generadas por inteligencia artificial (LLM) dificultan significativamente la detección manual para el usuario promedio (Weinz et al., 2025). De esta manera, se fortalece la confianza de las personas en el uso seguro del correo electrónico como medio de comunicación digital.

En el ámbito organizacional y económico, la solución propuesta permite a Hackick y a sus clientes mitigar los costos asociados a incidentes de phishing, tales como interrupciones operativas, pérdida de credenciales y daños reputacionales. La detección temprana contribuye a la continuidad del negocio, especialmente dado que los filtros tradicionales basados en reglas estáticas resultan a menudo insuficientes frente a campañas modernas con enlaces ofuscados (Gupta et al., 2015).

Adicionalmente, el proyecto impulsa la adopción de tecnologías emergentes como el machine learning dentro del ecosistema empresarial local, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas en ciberseguridad. Al posicionar esta solución como un servicio de valor añadido, Hackick fomenta la transferencia de conocimiento hacia sus clientes, contribuyendo a la madurez en la gestión de riesgos digitales (Abbazi & Alsabih, 2024).

Desde el punto de vista ético, el proyecto incorpora principios de privacidad, ya que el análisis de correos se realiza sobre datos anonimizados en entornos controlados. Asimismo, la solución no busca sustituir el criterio humano, sino complementarlo mediante alertas que apoyen la toma de decisiones informadas. Este enfoque es fundamental debido a la creciente dificultad que enfrentan los seres humanos para distinguir correos fraudulentos de alta sofisticación (Singh et al., 2020).

- Análisis de posibles soluciones

  - Descripción de estudios realizados

El análisis de posibles soluciones se desarrolla con el objetivo de identificar el enfoque más adecuado para mitigar el riesgo de ataques de phishing en el contexto de la empresa Hackick – IT Services & Consulting. Diversos estudios académicos respaldan la insuficiencia de los métodos tradicionales de detección basados únicamente en reglas estáticas o listas negras, especialmente frente a ataques sofisticados que emplean inteligencia artificial para evadir firmas digitales básicas. Investigaciones recientes han demostrado la eficacia del uso de machine learning para la detección de phishing, ya que estos métodos permiten automatizar la clasificación de correos según patrones complejos aprendidos de datos etiquetados, mejorando la adaptabilidad del sistema ante nuevas variantes de ataques (Muriithi & Karani, 2024; Raweia & Abdulhammed, 2025).

En particular, la literatura revisada señala que algoritmos como Support Vector Machine (SVM) y Random Forest (RF) han demostrado capacidades sólidas para diferenciar entre correos legítimos y maliciosos, alcanzando niveles de precisión elevados cuando se combinan con técnicas de extracción de características relevantes (Raweia & Abdulhammed, 2025). Además, trabajos adicionales muestran que las mejoras en la selección de características, como el uso de técnicas de reducción dimensional y análisis semántico, contribuyen significativamente al desempeño de los modelos al optimizar la calidad de los datos ingresados al algoritmo de clasificación (Daniel et al., 2025).

Desde el punto de vista industrial, los proveedores de seguridad líderes han integrado técnicas de aprendizaje automático en sus plataformas de protección. Por ejemplo, Microsoft Defender for Office 365 incorpora análisis basado en IA para evaluar la reputación de remitentes (Microsoft, 2023), mientras que Proofpoint Email Protection emplea análisis de comportamiento para identificar correos fraudulentos (Proofpoint, 2023). Asimismo, Cisco Secure Email Gateway utiliza modelos adaptativos (Cisco, 2023) y Mimecast Messaging Security aplica análisis contextual dinámico (Mimecast, 2023). Estas implementaciones confirman la madurez de los enfoques basados en aprendizaje automático en entornos corporativos reales.

No obstante, las soluciones comerciales presentan desafíos en términos de costos de licencia y escasa personalización para escenarios específicos, lo que representa una barrera para las PYMES. En este contexto, la investigación respalda la pertinencia de desarrollar una solución propia. La propuesta para Hackick se diferencia al proponer una arquitectura híbrida: el uso de Go para garantizar una conexión IMAP de alta concurrencia y bajo consumo de recursos, y la integración de Python para la ejecución de modelos de clasificación entrenados con algoritmos de vanguardia.

  - Limitaciones y restricciones del proyecto

- Limitaciones

- Alcance de detección: El sistema se enfocará exclusivamente en la identificación de correos electrónicos de tipo phishing, sin abarcar otros vectores de ataque como malware o ransomware.

- Entorno de despliegue: No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles ni extensiones de navegador. El modelo será implementado y validado en un entorno local utilizando el lenguaje Python y la librería scikit-learn para la lógica de aprendizaje automático.

- Naturaleza de los datos: El entrenamiento se realizará con datasets de fuentes públicas como Kaggle y DataSource.ai, lo cual podría limitar la capacidad de detección frente a amenazas de día cero (zero-day) que no estén representadas en dichos repositorios.

- Fase del proyecto: El alcance se limita a la validación técnica y operativa mediante un prototipo funcional, sin incluir la puesta en producción final en la infraestructura real de la empresa.

- Restricciones

- Gestión y limpieza de datos: El modelo requiere datos estructurados y normalizados en formato CSV. La responsabilidad de la extracción, limpieza, carga y actualización de la información (proceso ETL) recae exclusivamente en el equipo de investigación, utilizando las fuentes abiertas previamente identificadas.

- Soberanía tecnológica: Se empleará únicamente software libre y herramientas de código abierto, eliminando cualquier dependencia de servicios comerciales o licenciamientos de pago.

- Marco Legal y Privacidad: El tratamiento de la información deberá alinearse estrictamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador, garantizando el principio de anonimización para que ningún dato permita identificar a personas naturales, cumpliendo así con los derechos de protección de datos de carácter personal consagrados en la normativa nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021).

- Infraestructura: La ejecución será estrictamente on-premise, utilizando recursos de computación locales de capacidad media, sin recurrir a procesamiento distribuido o servicios en la nube.

  - Identificación y selección de la mejor solución

Con base en el problema identificado, los estudios revisados y las limitaciones del proyecto, se analizaron tres alternativas principales para fortalecer la detección de phishing en el contexto de Hackick – IT Services & Consulting.

2.3.1. Implementación de un sistema de Detección Sidecar.

Esta alternativa propone el desarrollo de un sistema de detección basado en una arquitectura tipo Sidecar por copia, la cual opera de forma paralela al flujo principal de entrega de mensajería sin interferir en la disponibilidad del servicio. En este modelo, cada mensaje entrante al servidor de correo de los clientes de Hackick genera una copia automática enviada a un buzón técnico dedicado para su análisis. Este enfoque de "vigilancia pasiva" permite la aplicación de modelos de aprendizaje profundo y supervisado sin los riesgos operativos asociados a la modificación de registros MX o la inserción de gateways intrusivos (Abbazi & Alsabih, 2024).

El procedimiento técnico se divide en tres fases críticas soportadas por literatura especializada:

- Extracción y Preprocesamiento (Collector): Mediante el protocolo IMAP, el sistema extrae metadatos, cabeceras (SPF, DKIM, DMARC) y el cuerpo del mensaje. Se aplican técnicas de limpieza de HTML y tokenización para transformar el texto en vectores numéricos, un paso esencial para que los algoritmos de clasificación identifiquen patrones de riesgo (Verma & Hossain, 2013).

- Motor de Clasificación (Machine Learning): Se utilizan modelos supervisados como Random Forest o SVM para evaluar características léxicas y semánticas, asignando un puntaje de riesgo a cada correo. Estudios demuestran que estos modelos alcanzan niveles superiores de precisión frente a los ataques dinámicos actuales al analizar la estructura completa del mensaje y no solo palabras clave (Muliono et al., 2024; Nature, 2023).

- Acción Reactiva y Visualización: Una vez detectada una amenaza, el sistema invoca la API del proveedor de correo para inyectar una alerta visual (banner HTML) o etiquetar el mensaje en la bandeja del usuario. Este proceso de retroalimentación es vital para fortalecer la cultura de seguridad del cliente sin interrumpir su flujo de trabajo (Singh et al., 2020).

La principal ventaja competitiva para Hackick es el bajo impacto operativo y la capacidad de ofrecer un servicio gestionado escalable y personalizado (ResearchGate, 2024). No obstante, esta solución presenta el reto de la latencia mínima entre la entrega del correo original y el etiquetado de la alerta, lo que exige una optimización rigurosa del modelo de detección para garantizar tiempos de respuesta casi inmediatos (Applied Sciences, 2025). Se encontrara mas información en el Anexo 1

2.3.2. Contratación de una empresa externa especializada en ciberseguridad

Otra alternativa considerada es la contratación de una empresa especializada en seguridad de correo electrónico que provea soluciones comerciales de detección de phishing. Este enfoque permite acceder a plataformas maduras y a experiencia externa, reduciendo el esfuerzo de desarrollo interno.

Sin embargo, esta opción implica costos elevados, dependencia tecnológica del proveedor y menor capacidad de personalización. Además, limita la posibilidad de que Hackick diferencie su oferta de servicios y desarrolle capacidades internas en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Mas información en el Anexo 2

2.3.3. Desarrollo de una plataforma de concientización antiphising

La tercera alternativa consiste en el desarrollo de una plataforma orientada a la concientización y capacitación de usuarios frente a ataques de phishing. Esta solución busca reducir el riesgo mediante el fortalecimiento del factor humano, complementando los controles técnicos existentes.

Si bien esta alternativa aporta valor en términos de cultura de seguridad, no ofrece una capacidad directa de detección automatizada, por lo que resulta insuficiente como solución principal frente al problema identificado. Mas información en el Anexo 3

2.3.4 Selección de la mejor solución

Luego de evaluar de manera comparativa las alternativas propuestas para la mitigación de ataques de phishing en el contexto de Hackick – IT Services & Consulting, se determina que la implementación de un sistema de detección de phishing basado en machine learning mediante una arquitectura Sidecar por copia constituye la solución más adecuada desde los puntos de vista técnico, operativo y estratégico.

Desde una perspectiva técnica, la arquitectura Sidecar permite desacoplar el proceso de análisis y clasificación de correos electrónicos del flujo principal de entrega. Este enfoque reduce significativamente el riesgo de interrupciones en el servicio de correo, ya que el sistema de detección opera de forma paralela y no intrusiva. A diferencia de soluciones basadas en gateways o proxies de correo, la arquitectura Sidecar no requiere modificaciones en los registros MX del dominio ni la inserción de componentes intermedios en la infraestructura del cliente, lo que facilita su adopción en entornos heterogéneos y minimiza los riesgos asociados a la integración.

En términos de capacidad de detección, el uso de modelos de machine learning supervisados permite identificar patrones complejos que no pueden ser detectados mediante reglas estáticas o listas negras. La solución propuesta se basa en la extracción de características estructurales, léxicas y semánticas de los correos electrónicos, lo que permite adaptarse a campañas de phishing dinámicas y en constante evolución. Esta flexibilidad resulta especialmente relevante para Hackick, cuya base de clientes presenta distintos niveles de madurez en ciberseguridad y diferentes configuraciones de correo electrónico.

Desde el punto de vista operativo, la solución Sidecar se alinea con un enfoque de implementación progresiva, permitiendo su despliegue inicial en entornos piloto controlados. Esta característica es fundamental para validar el desempeño del modelo, medir métricas como precisión, tasa de falsos positivos y falsos negativos, y ajustar los parámetros antes de una eventual ampliación del servicio. Asimismo, esta modalidad facilita la capacitación gradual del personal técnico y la generación de confianza por parte de los clientes, sin imponer cambios disruptivos en sus operaciones diarias.

Comparada con la contratación de un proveedor externo de seguridad de correo, la solución seleccionada ofrece un mayor grado de control, personalización y soberanía tecnológica. Si bien los servicios comerciales proporcionan plataformas maduras, su adopción implica dependencia del proveedor, costos recurrentes elevados y limitadas posibilidades de adaptación a las necesidades específicas de cada cliente. En contraste, el desarrollo de una solución propia permite a Hackick ajustar los modelos de detección, definir criterios de clasificación personalizados y evolucionar el sistema de acuerdo con las tendencias emergentes del phishing, sin restricciones contractuales o tecnológicas.

Por otro lado, aunque la plataforma educativa de concientización aporta valor en términos de reducción del riesgo asociado al factor humano, esta alternativa no aborda de forma directa la necesidad de detección automatizada de correos maliciosos. En este sentido, se considera que la concientización debe actuar como un complemento y no como el eje central de la estrategia de mitigación. La solución Sidecar basada en machine learning se posiciona, por tanto, como el núcleo técnico del sistema, sobre el cual pueden integrarse iniciativas formativas en fases posteriores.

Desde una perspectiva estratégica y de negocio, la solución seleccionada permite a Hackick incorporar un nuevo servicio de ciberseguridad orientado a la detección de phishing, fortaleciendo su portafolio y diferenciándose en el mercado de servicios TI. La arquitectura propuesta es escalable y replicable, lo que facilita su adaptación a múltiples clientes sin necesidad de rediseñar la solución para cada entorno. Además, el uso de tecnologías open source reduce los costos iniciales y favorece la sostenibilidad del servicio a largo plazo.

En conclusión, la implementación de un sistema de detección de phishing basado en machine learning mediante una arquitectura Sidecar por copia representa la opción más equilibrada y viable para el proyecto Capstone. Esta solución satisface los requerimientos técnicos, respeta las limitaciones y restricciones definidas, y se alinea con los objetivos estratégicos de Hackick – IT Services & Consulting, sentando las bases para una futura evolución hacia un servicio gestionado de seguridad de correo electrónico.

Tabla 1 
Comparación de soluciones

| Criterio de evaluación | Sistema Sidecar con ML | Proveedor externo de seguridad | Plataforma de concientización |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de enfoque | Técnico–preventivo automatizado | Técnico gestionado por terceros | Organizacional–formativo |
| Nivel de detección de phishing | Alto: detección basada en patrones léxicos, semánticos y estructurales mediante ML | Alto: depende de la plataforma comercial | Bajo: depende del criterio humano |
| Impacto en la operación del correo | Muy bajo: arquitectura no intrusiva (Sidecar por copia) | Bajo a moderado: depende del método de integración | Nulo |
| Necesidad de modificar infraestructura del cliente | No requiere cambios en MX ni proxies | Generalmente sí (gateways, APIs, redirecciones) | No |
| Personalización de la detección | Alta: modelos ajustables por Hackick | Limitada: depende del proveedor | No aplica |
| Control y soberanía tecnológica | Alto: solución desarrollada y administrada internamente | Bajo: dependencia del proveedor | Alto |
| Escalabilidad como servicio | Alta: replicable para múltiples clientes | Alta, pero ligada a licencias | Media |
| Costos iniciales | Moderados (uso de herramientas open source) | Altos (licencias y contratos) | Bajos |
| Costos recurrentes | Bajos | Altos y continuos | Bajos |
| Dependencia de terceros | Baja | Alta | Baja |
| Alineación con el alcance del Capstone | Total | Parcial (no se desarrolla solución propia) | Parcial |
| Aporte académico (ingeniería) | Alto: diseño, desarrollo y evaluación técnica | Bajo: enfoque más administrativo | Medio |
| Aporte estratégico para Hackick | Muy alto: nuevo servicio de ciberseguridad | Medio | Medio |
| Cumplimiento ético y privacidad | Alto: análisis en entornos controlados y anonimizados | Variable según proveedor | Alto |

El análisis comparativo evidencia que la Solución A: Sistema de detección Sidecar basado en machine learning obtiene el mejor desempeño global al equilibrar capacidad técnica, bajo impacto operativo, control tecnológico y alineación estratégica con los objetivos de Hackick – IT Services & Consulting. Comparada con la contratación de una empresa externa (Solución B), que implica mayores costos, dependencia logística y menor control sobre la personalización, la Solución A ofrece autonomía, flexibilidad y alineación con el contexto local. Por otro lado, aunque la plataforma educativa (Solución C) es esencial para la concientización, no sustituye la necesidad de un mecanismo técnico de detección. Por ello, se recomienda implementar primero la Solución A como núcleo del sistema, complementándola posteriormente con la Solución C para fortalecer el componente humano y cultural del proyecto.

- Alcance

  - Alcance de la solución seleccionada

El alcance del proyecto se extiende más allá del diseño conceptual y entrenamiento del modelo de machine learning. Incluye la implementación práctica de un prototipo funcional que simula un escenario real de operación mediante conexión IMAP, respetando la arquitectura Sidecar por copia. El sistema será capaz de leer correos electrónicos sin alterar su estado original, analizarlos con un modelo supervisado, inyectar alertas visibles en mensajes sospechosos y mantener un historial local para evitar reprocesos, todo dentro de un entorno controlado y ético.

Este alcance busca demostrar la viabilidad técnica y operativa del sistema, alineado con los objetivos estratégicos de Hackick – IT Services & Consulting para ofrecer un servicio gestionado de detección de phishing, sin modificar la infraestructura del cliente ni comprometer datos sensibles.

Indicar los componentes que va a tener

Indicar cuales son las herramientas de software libre que se van a usar.

Incluir un diagrama de la arquitectura de la aplicación

Objetivos funcionales del alcance

- Conexión segura con servidor IMAP:

  - Establecer comunicación con un servidor de correo (p. ej., Gmail) utilizando credenciales seguras y protocolos cifrados.

  - Garantizar que la lectura de mensajes no altere su estado original (sin marcar como leído).

- Procesamiento no intrusivo:

  - Implementar un flujo que respete la arquitectura Sidecar: análisis en copia, sin modificar el mensaje original.

  - Evitar interrupciones en la operación normal del correo.

- Clasificación automática mediante ML:

  - Entrenar y validar un modelo supervisado (p. ej., Random Forest, SVM) con datasets públicos.

  - Extraer características léxicas, semánticas y estructurales (asunto, cuerpo, URLs, metadatos).

  - Calcular métricas de desempeño (precisión, recall, F1-score, matriz de confusión).

- Generación de alertas visibles:

  - Inyectar un banner HTML de advertencia en mensajes sospechosos.

  - Reinyectar el mensaje procesado en la bandeja o moverlo a una carpeta específica (p. ej., “ALERTAS/Phishing”).

  - Mantener trazabilidad mediante cabeceras adicionales (X-Phish-Score, X-Original-Subject).

- Memoria local y de duplicación:

  - Registrar UIDs y huellas digitales (hash) para evitar reprocesamiento.

  - Implementar persistencia en archivo local o base de datos ligera.

- Pruebas en entorno piloto:

  - Ejecutar pruebas controladas con correos simulados (legítimos y phishing).

  - Validar la efectividad del sistema en condiciones reales sin comprometer datos sensibles.

- Cumplimiento ético y privacidad:

  - Garantizar anonimización de datos y uso exclusivo de entornos controlados.

  - Evitar almacenamiento de información personal identificable.

Entregables esperados

- Código fuente funcional del prototipo (lector IMAP, clasificador ML, reinyección con alerta).

- Dataset preprocesado para entrenamiento y validación.

- Modelo entrenado y métricas de desempeño (precisión, recall, F1-score).

- Informe técnico con arquitectura, flujo de datos, pruebas y resultados.

- Dashboard básico para visualizar métricas (VALIDAR CON TUTOR/////////////////).

- Documentación de instalación y uso del prototipo.

Tabla 2 
Tabla de Alcance vs No Alcance

| Aspecto | Incluido en el alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- | --- |
| Entrenamiento del modelo ML | Sí, con datasets públicos y métricas de validación. | No incluye datasets privados ni entrenamiento continuo. |
| Conexión IMAP | Sí, lectura segura sin marcar como leído. | No incluye integración con APIs propietarias (Gmail API). |
| Clasificación de correos | Sí, mediante modelo supervisado (legítimo vs. phishing). | No incluye clasificación de otros ataques (malware). |
| Alertas visibles | Sí, reinyección con banner HTML y asunto modificado. | No incluye bloqueo automático ni eliminación de correos. |
| Memoria local | Sí, registro de UIDs y hashes para evitar reprocesos. | No incluye base de datos distribuida ni sincronización en nube. |
| Pruebas piloto | Sí, en entorno controlado con correos simulados. | No incluye pruebas en producción ni escalamiento global. |
| Cumplimiento ético | Sí, anonimización y uso responsable de datos. | No incluye auditorías externas ni certificaciones ISO. |

Ilustración 1
Diagrama de la problemática

Diagrama de contexto del sistema

Ilustración 2
Diagrama del contexto del sistema

El diagrama de contexto establece los límites entre la lógica de ejecución del software y las entidades externas que interactúan con él. El sistema no opera de forma aislada; es un interceptor de estado que actúa sobre una infraestructura de mensajería existente.

El Núcleo de Ejecución (Vigilante Fantasma)

Es el centro gravitacional del diagrama. Su función es la vigilancia pasiva y la acción reactiva. A diferencia de los filtros de spam tradicionales que eliminan contenido, este núcleo actúa como un "espejo aumentado": procesa la realidad (el correo), le añade una capa de advertencia (el banner de seguridad) y la proyecta de nuevo en el servidor. Su lógica es cíclica y depende de la sincronización temporal para mantener la relevancia de las alertas.

Entidades Externas y Flujos de Información

- Servidor de Correo (Gmail IMAP): Es el entorno host. El sistema mantiene dos flujos críticos con esta entidad:

  - Consulta (Fetch): El sistema extrae datos bajo una política de "sigilo" (mark_seen=False). Esto asegura que la presencia del vigilante no altere la experiencia del usuario final ni el estado del servidor original.

  - Inyección (Append): Una vez detectado un patrón de riesgo, el sistema re-inyecta el correo modificado. Este es un flujo de escritura de alta prioridad que genera la duplicidad necesaria para la mitigación del riesgo.

- Memoria Local (historial_procesados.txt): Representa el estado de conciencia del sistema.

  - Validación de UIDs: Antes de cada acción, el núcleo consulta esta base de datos plana para evitar el procesamiento redundante.

  - Registro: Una vez completada la inyección, el sistema actualiza su memoria. Punto Crítico: La integridad de este flujo es vital; un fallo en el acceso a este archivo transformaría al sistema en un generador de bucles infinitos, saturando la bandeja de entrada del usuario.

- Operador del Sistema: Recibe la telemetría técnica (logs). Su rol es de supervisión y mantenimiento de la infraestructura. El flujo de "Logs" es el único que sale del sistema hacia un humano, permitiendo la auditoría del rendimiento de la lógica de detección.

- Objetivos

  - Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional de un sistema de detección de correos electrónicos de phishing basado en técnicas de machine learning supervisado, utilizando una arquitectura tipo Sidecar por copia, con el fin de fortalecer la capacidad de identificación temprana de amenazas de phishing en el contexto de la empresa Hackick – IT Services & Consulting, garantizando un bajo impacto operativo y el cumplimiento de principios éticos y de privacidad.

  - Objetivos Específicos

- Analizar correos electrónicos legítimos y de phishing para identificar patrones estructurales y semánticos relevantes.

- Implementar un modelo de aprendizaje supervisado que clasifique correos como legítimos o sospechosos, integrando un prototipo local que cargue correos estructurados y muestre su clasificación automática.

- Evaluar y validar el funcionamiento del sistema mediante métricas de clasificación (precisión, recall, F1-score y matriz de confusión) y pruebas controladas para determinar su efectividad en un entorno piloto.

- Planificación y costos del proyecto

La planificación del proyecto se establece para un período aproximado de ocho meses, considerando la complejidad técnica asociada al diseño, desarrollo y validación de un sistema de detección de phishing basado en machine learning. Este periodo permite abordar de forma progresiva cada fase del proyecto, garantizando la calidad del desarrollo, la correcta validación del modelo y una documentación adecuada para su presentación académica.

El proyecto se estructura en fases secuenciales e iterativas, permitiendo realizar ajustes técnicos conforme se obtienen resultados parciales, sin comprometer el alcance definido ni la estabilidad del prototipo.

5.2 Fases del Proyecto

Fase 1: Análisis y levantamiento de información (Mes 1)

- Análisis del problema de phishing en entornos empresariales.

- Revisión del estado del arte y estudios relacionados.

- Análisis del contexto organizacional de Hackick.

- Definición de requerimientos funcionales y técnicos.

Fase 2: Diseño de la solución (Mes 2)

- Diseño de la arquitectura Sidecar por copia.

- Definición del flujo de datos.

- Selección de algoritmos de machine learning.

- Definición de métricas de evaluación.

Fase 3: Preparación y análisis de datos (Meses 3 y 4)

- Selección de datasets públicos.

- Limpieza, normalización y preprocesamiento.

- Extracción y selección de características.

- Preparación de conjuntos de entrenamiento y prueba.

Fase 4: Desarrollo del modelo de machine learning (Meses 5 y 6)

- Implementación de modelos supervisados.

- Entrenamiento y ajuste de hiperparámetros.

- Evaluación preliminar del desempeño.

- Optimización del modelo seleccionado.

Fase 5: Implementación del prototipo Sidecar (Mes 7)

- Integración del modelo con el módulo de análisis de correos.

- Implementación del flujo de clasificación.

- Desarrollo del módulo de visualización de resultados.

- Pruebas funcionales del prototipo.

Fase 6: Pruebas finales y documentación (Mes 8)

- Ejecución de pruebas finales y validación de resultados.

- Análisis de métricas finales.

- Elaboración del informe técnico final.

- Preparación para la defensa del Capstone.

Ilustración 3
Diagrama de grant, CAMBIAR POR IMAGEN

| Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis del problema | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión bibliográfica | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura Sidecar |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| Selección de datasets |  |  | █ |  |  |  |  |  |
| Preprocesamiento de datos |  |  | █ | █ |  |  |  |  |
| Feature engineering |  |  |  | █ | █ |  |  |  |
| Entrenamiento del modelo |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| Evaluación y ajustes |  |  |  |  |  | █ |  |  |
| Implementación prototipo |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  | █ |

Falta el título de este item.

Tabla 3
Costos del proyecto

| Concepto | Descripción | Costo estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | Dedicación parcial de los integrantes (equivalente académico) | $4500 |
| Equipo de cómputo | Uso de equipos institucionales / personales | $500 |
| Software | Todo el software empleado será libre y de código abierto | $500 |
| Energía eléctrica y conectividad | Costos operativos indirectos | $30 |
| Capacitación y Despliegue | Capacitaciones a Docentes y materiales | $1000 |
| Total estimado del proyecto |  | $6530 |

- Desarrollo del proyecto

  - Diseño de la solución

[Esta sección incluye el planteamiento de la solución, la metodología que se utilizará, la solución debe ser creativa e innovadora, se puede usar modelos arquitectónicos]

  - Desarrollo de la solución

[Esta sección incluye la aplicación del diseño de ingeniería para el desarrollo del prototipo, aplicación, producto, etc. Incluir aplicación de buenas prácticas, estándares, códigos de ingeniería, restricciones de diseño, entre otros.]

  - Pruebas y evaluación de la solución

[Esta sección incluye las pruebas a las que se sometió la solución, los resultados obtenidos y las mejoras en cada iteración. Debe ser un proceso iterativo y de mejora continua.]

  - Resultados y Discusión.

[En esta sección incluir un análisis de los resultados alcanzados con el aplicativo y validado con los diferentes actores del proyecto capstone]

  - Implicaciones éticas

[Esta sección incluye los temas éticos que se consideran en la solución y las implicaciones a las que se puede enfrentar el desarrollo y ejecución del proyecto.]

- Conclusiones y Recomendaciones

[Esta sección incluye las conclusiones que se derivan de los objetivos planteados, además, las recomendaciones que se pueden desprender al final de la ejecución del proyecto.]

- Trabajo futuro

[Esta sección incluye los posibles proyectos que se pueden generar a partir de los resultados de este.]

- Referencias bibliográficas

———

1.1

Weinz, M., Zannone, N., Allodi, L., & Apruzzese, G. (2025). The impact of emerging phishing threats: Assessing quishing and LLM-generated phishing emails against organizations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.12104

Zhang, X., Li, Y., & Wang, S. (2024). Staying ahead of phishers: A review of recent advances and challenges. Artificial Intelligence Review, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10462-024-11055-z

Liu, X., et al. (2024). A comprehensive survey of AI-enabled phishing attacks detection techniques. arXiv. https://www.researchgate.net/publication/344583507_A_comprehensive_survey_of_AI-enabled_phishing_attacks_detection_techniques

Gupta, B. B., Almomani, A., Atawneh, S., Meulenberg, A., & Almomani, E. (2015). A survey of phishing email filtering techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2420115

Applied Sciences. (2025). In-depth analysis of phishing email detection: Evaluating multiple ML and DL models. Applied Sciences, 15(6), 3396. https://doi.org/10.3390/app15063396

Abbazi, A., & Alsabih, M. (2024). Phishing email detection model using deep learning. Electronics, 12(20), 4261. https://doi.org/10.3390/electronics12204261

——

1.3

Abbazi, A., & Alsabih, M. (2024). Phishing Email Detection Model Using Deep Learning. Electronics, 12(20), 4261. https://doi.org/10.3390/electronics12204261

Gupta, B. B., Almomani, A., Atawneh, S., Meulenberg, A., & Almomani, E. (2015). A Survey of Phishing Email Filtering Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2420115

Singh, A., Aggarwal, G., Rajivan, P., & González, C. (2020). What makes phishing emails hard for humans to detect? Proceedings of SDS, 1-10. https://www.cmu.edu/dietrich/sds/ddmlab/papers/SinghAggarwalRajivanGonzalez2020.pdf

Weinz, M., Zannone, N., Allodi, L., & Apruzzese, G. (2025). The impact of emerging phishing threats: Assessing quishing and LLM-generated phishing emails against organizations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.12104

—-

2.1

Cisco. (2023). Cisco Secure Email Gateway overview. Cisco Systems. https://www.cisco.com

Daniel, M. A., Chong, S.-C., Chong, L.-Y., & Wee, K.-K. (2025). Optimising phishing detection: A comparative analysis of machine learning methods with feature selection. Journal of Informatics and Web Engineering, 4(1), 200–212. https://doi.org/10.33093/jiwe.2025.4.1.15

Microsoft. (2023). Microsoft Defender for Office 365: Email threat protection. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com

Mimecast. (2023). Email security and phishing protection. Mimecast Services Limited. https://www.mimecast.com

Muriithi, N., & Karani, J. (2024). A systematic literature review on phishing detection models. International Journal of Computer and Information Technology. https://doi.org/10.24203/7pmk5z83

Proofpoint. (2023). Email protection and phishing defense. Proofpoint Inc. https://www.proofpoint.com

Raweia, S. M., & Abdulhammed, R. (2025). Comparative analysis of machine learning algorithms for phishing email detection. NTU Journal of Engineering and Technology.

——

2.2

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Suplemento 459 de 26 de mayo de 2021. https://www.registrospublicos.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Ley-Organica-de-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf

Applied Sciences. (2025). In-Depth Analysis of Phishing Email Detection: Evaluating Multiple ML and DL Models. Applied Sciences, 15(6), 3396. https://doi.org/10.3390/app15063396

——

- Verma, R., & Hossain, N. (2013). Semantic feature selection for text with application to phishing email detection. University of Houston. https://www.cs.rochester.edu/~nhossain/icisc-2013-phishing.pdf CompuCiencias

- Upadhyay, A. (2023, March 15). Detecting phishing attacks with AI. Medium. https://medium.com/@akriti.upadhyay/phishing-detection-met-generative-ai-365b3e89920d Medium

- Abbazi, A., & Alsabih, M. (2024). Phishing Email Detection Model Using Deep Learning. Electronics, 12(20), 4261. https://doi.org/10.3390/electronics12204261 MDPI

- Muliono, Y., Amar’uf, M., & Azzahra, Z. M. (2024). A Systematic Review of Deep Learning Techniques for Phishing Email Detection. Electronics, 13(19), 3823. https://doi.org/10.3390/electronics13193823 MDPI+1

- Frontiers Artificial Intelligence. (2024). Heuristic machine learning approaches for identifying phishing. Frontiers in Artificial Intelligence, 7, 1414122. https://doi.org/10.3389/frai.2024.1414122 Frontiers

- Nature. (2023). Life-long phishing attack detection using continual learning. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37552-9 Nature

- Applied Sciences. (2025). In-Depth Analysis of Phishing Email Detection: Evaluating Multiple ML and DL Models. Appl. Sci., 15(6), 3396. https://doi.org/10.3390/app15063396 MDPI

- ResearchGate. (2024). Phishing Detection Using Machine Learning: A Model Development and Integration. International Journal of Scientific and Management Research, 7(4), 27-63. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2024.7403 ResearchGate

- ScienceDirect. (2024). Machine Learning Approach for Email Phishing Detection. Procedia Computer Science,  https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.xx.xxx ScienceDirect

- Springer. (2023). Machine-Learning-Based Spam Mail Detector. SN Computer Science. https://doi.org/10.1007/s42979-023-02330-x

- Khonji, M., Iraqi, Y., & Jones, A. (2021). Phishing Email Detection: Survey. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70924-1_42 SpringerLink

- Zhang, X., Li, Y., & Wang, S. (2024). Staying ahead of phishers: A review of recent advances and challenges. Artificial Intelligence Review, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10462-024-11055-z SpringerLink

- Al-Qasmi, A., & Dessouky, M. M. (2024). Phishing Email Detection Model Using Deep Learning. Electronics, 12(20), 4261. https://doi.org/10.3390/electronics12204261 MDPI

- Adeyemi, V. O. (2024). Phishing Detection Using Machine Learning: A Model Development and Integration. International Journal of Scientific and Management Research, 7(4), 27-63. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2024.7403 ResearchGate

- Burita, L., Matoulek, P., Halouzka, K., & Kozak, P. (2021). Analysis of phishing emails. AIMS Electronics and Electrical Engineering, 5(1), 93-116. https://doi.org/10.3934/electreng.2021006 aimspress.com

- Singh, A., Aggarwal, G., Rajivan, P., & González, C. (2020). What makes phishing emails hard for humans to detect? Proceedings of SDS, 1-10. https://www.cmu.edu/dietrich/sds/ddmlab/papers/SinghAggarwalRajivanGonzalez2020.pdf cmu.edu

- Onih, V. A. (2024). Phishing Detection Using Machine Learning: A Model Development and Integration (Extended dataset). arXiv. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2024.7403 ResearchGate

- An, P., Shafi, R., Mughogho, T., & Onyango, A. O. (2025). Multilingual Email Phishing Attacks Detection using OSINT and Machine Learning. arXiv. https://arxiv.org/abs/2501.08723 arXiv

- Liu, X., & others. (2024). A comprehensive survey of AI-enabled phishing attacks detection techniques. arXiv. https://www.researchgate.net/publication/344583507_A_comprehensive_survey_of_AI-enabled_phishing_attacks_detection_techniques ResearchGate

- Gupta, B. B., Almomani, A., Atawneh, S., Meulenberg, A., & Almomani, E. (2015). A Survey of Phishing Email Filtering Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2420115

- Palmer, R., et al. (2024). Security awareness, decision style, knowledge and phishing email detection. Computers & Security. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104982 ScienceDirect

- “How good are we at detecting a phishing attack? Investigating the evolution of phishing email detection.” (2022). SN Computer Science. https://doi.org/10.1007/s42979-022-01069-1 SpringerLink

- Malik, S., Rawal, B., & Shaheen, A. (2017). Phishing detection in emails using machine learning. International Journal of Applied Information Systems, 12(7). https://www.ijais.org/archives/volume12/number7/223-232.pdf ResearchGate

- Weinz, M., Zannone, N., Allodi, L., & Apruzzese, G. (2025). The impact of emerging phishing threats: Assessing quishing and LLM-generated phishing emails against organizations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.12104 arXiv

- “A Survey of E-Mail Phishing Preparedness Within a Selected Group.” (2023). Heliyon, 9(4), e14023. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14023 ScienceDirect

- “Phishing email detection using inputs from artificial intelligence.” (2023). International Journal of Scientific and Management Research, 7(4), 27-63. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2024.7403

- Ortiz Garcés, I., Cazares, M. F., & Andrade, R. O. (2019). Detection of phishing attacks with machine learning techniques in cognitive security architecture. En Proceedings of the 2019 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI 2019) (pp. 366–370). IEEE. https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00071

- El Kouari, O., Benaboud, H., & Lazaar, S. (2020). Using machine learning to deal with phishing and spam detection: An overview. En Proceedings of the 3rd International Conference on Networking, Information Systems & Security (NISS 2020). ACM. https://doi.org/10.1145/3386723.3387891

- Abbazi, A., & Alsabih, M. (2024). Phishing Email Detection Model Using Deep Learning. Electronics, 12(20), 4261. https://doi.org/10.3390/electronics12204261.

- Applied Sciences. (2025). In-Depth Analysis of Phishing Email Detection: Evaluating Multiple ML and DL Models. Appl. Sci., 15(6), 3396. https://doi.org/10.3390/app15063396.

- Gupta, B. B., Almomani, A., Atawneh, S., Meulenberg, A., & Almomani, E. (2015). A Survey of Phishing Email Filtering Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2420115.

- Liu, X., & others. (2024). A comprehensive survey of AI-enabled phishing attacks detection techniques. arXiv. https://www.researchgate.net/publication/344583507_A_comprehensive_survey_of_AI-enabled_phishing_attacks_detection_techniques.

- Muliono, Y., Amar’uf, M., & Azzahra, Z. M. (2024). A Systematic Review of Deep Learning Techniques for Phishing Email Detection. Electronics, 13(19), 3823. https://doi.org/10.3390/electronics13193823.

- Nature. (2023). Life-long phishing attack detection using continual learning. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37552-9.

- ResearchGate. (2024). Phishing Detection Using Machine Learning: A Model Development and Integration. International Journal of Scientific and Management Research, 7(4), 27-63. https://doi.org/10.37502/IJSMR.2024.7403.

- Singh, A., Aggarwal, G., Rajivan, P., & González, C. (2020). What makes phishing emails hard for humans to detect? Proceedings of SDS, 1-10. https://www.cmu.edu/dietrich/sds/ddmlab/papers/SinghAggarwalRajivanGonzalez2020.pdf.

- Verma, R., & Hossain, N. (2013). Semantic feature selection for text with application to phishing email detection. University of Houston. https://www.cs.rochester.edu/~nhossain/icisc-2013-phishing.pdf.

- Weinz, M., Zannone, N., Allodi, L., & Apruzzese, G. (2025). The impact of emerging phishing threats: Assessing quishing and LLM-generated phishing emails against organizations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.12104.

- Zhang, X., Li, Y., & Wang, S. (2024). Staying ahead of phishers: A review of recent advances and challenges. Artificial Intelligence Review, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10462-024-11055-z.

- Mittal, K., Gill, K. S., Chauhan, R., Joshi, K., & Banerjee, D. (2023).
Blockage of phishing attacks through machine learning classification techniques and fine tuning its accuracy. En Proceedings of the 2023 3rd International Conference on Smart Generation Computing, Communication and Networking (SMART GENCON) (pp. 1–5). IEEE. https://doi.org/10.1109/SMARTGENCON60755.2023.10442605

- Dusan, C., Chovancova, E., Chovanec, M., & Stancel, M. (2025).
Application of machine learning algorithms for cybersecurity: Detection and classification of malware, DDoS, and phishing attacks. En Proceedings of the 2025 International Conference on Emerging Network Smart Technologies (INES) (pp. 353–358). IEEE. https://doi.org/10.1109/INES67149.2025.11078227

- Kumar, A. K. V., Deepalakshmi, R., Balasubramaniyamoorthy, P. S., & Senthil Murugan, K. R. (2024).
A proactive method using machine learning models to detect phishing attacks in thread sharing network. En Proceedings of the 2024 10th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACCS60874.2024.10717073

- Intelligent phishing detection: A machine learning and deep learning approach. (2025). En Proceedings of the IEEE International Conference (ubicación y páginas no disponibles). https://doi.org/10.1109/INDISCON66021.2025.11252148

- Phishing websites detection using machine learning model. (2025). En Proceedings of the IEEE International Conference. https://doi.org/10.1109/ICIMIA67127.2025.11200653

- Machine learning algorithms evaluation for phishing URLs classification. (2021). https://doi.org/10.1109/ISAECT53699.2021.9668489

- Advanced phishing detection through machine learning: A comprehensive evaluation of algorithms and interpretability. (2025). https://doi.org/10.1109/ICCAMS65118.2025.11234151

- Machine learning approaches for detecting phishing attacks in cybersecurity. (2025). https://doi.org/10.1109/INCET64471.2025.11140801

- Review paper real-time phishing website with machine learning. (2023). https://doi.org/10.1109/ISED59382.2023.10444574

- Muriithi, N., & Karani, J. (2024). A systematic literature review on phishing detection models. International Journal of Computer and Information Technology. https://doi.org/10.24203/7pmk5z83

- Raweia, S. M., & Abdulhammed, R. (2025). Comparative analysis of machine learning algorithms for phishing email detection. NTU Journal of Engineering and Technology.

- Daniel, M. A., Chong, S.-C., Chong, L.-Y., & Wee, K.-K. (2025). Optimising phishing detection: A comparative analysis of machine learning methods with feature selection. Journal of Informatics and Web Engineering, 4(1), 200–212. https://doi.org/10.33093/jiwe.2025.4.1.15

- Cisco. (2023). Cisco Secure Email Gateway overview. Cisco Systems. https://www.cisco.com

- Microsoft. (2023). Microsoft Defender for Office 365: Email threat protection. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com

- Mimecast. (2023). Email security and phishing protection. Mimecast Services Limited. https://www.mimecast.com

- Proofpoint. (2023). Email protection and phishing defense. Proofpoint Inc. https://www.proofpoint.com

- Anexos

  - Anexo 1: Implementación de un sistema de Detección Sidecar

La implementación de un sistema de detección de correos electrónicos de phishing mediante una arquitectura tipo Sidecar se plantea como una solución técnica orientada a minimizar el impacto operativo en la infraestructura de correo electrónico, al mismo tiempo que se incorporan capacidades avanzadas de análisis automatizado. Este enfoque resulta especialmente adecuado para entornos empresariales donde la disponibilidad del servicio de correo es crítica y donde la modificación de configuraciones centrales representa un riesgo significativo.

Desde el punto de vista arquitectónico, el modelo Sidecar permite que el sistema de detección opere como un componente externo e independiente, encargado de analizar copias de los correos electrónicos sin intervenir directamente en su entrega. A diferencia de arquitecturas basadas en gateways o filtros inline, este enfoque reduce la probabilidad de interrupciones del servicio y facilita la evaluación progresiva del sistema. En términos de implementación, esto se traduce en una mayor flexibilidad para realizar ajustes, pruebas y mejoras sin afectar a los usuarios finales.

Para el desarrollo del sistema se selecciona el lenguaje de programación Python, debido a su amplia adopción en proyectos de ciberseguridad y análisis de datos, así como a la madurez de su ecosistema de librerías. Python permite implementar rápidamente prototipos funcionales, favoreciendo un enfoque iterativo en el desarrollo del sistema Sidecar. Además, su compatibilidad con múltiples sistemas operativos facilita el despliegue del prototipo en entornos locales o de laboratorio.

El tratamiento de los datos se apoya en librerías como pandas y numpy, las cuales permiten estructurar los correos electrónicos en formatos tabulares y realizar operaciones eficientes de limpieza y transformación. Estas herramientas son fundamentales en la fase de preprocesamiento, donde se eliminan elementos irrelevantes, se normaliza el texto y se preparan los datos para su análisis posterior. Una correcta gestión de los datos en esta etapa impacta directamente en la calidad del modelo de detección.

El análisis del contenido textual de los correos electrónicos se realiza mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural, utilizando librerías como NLTK y expresiones regulares. Estas herramientas permiten identificar patrones lingüísticos comúnmente asociados a ataques de phishing, como el uso de lenguaje urgente, solicitudes engañosas, estructuras gramaticales anómalas y errores ortográficos frecuentes. La aplicación de estas técnicas permite ir más allá de los filtros basados únicamente en palabras clave, incrementando la capacidad de detección frente a ataques más sofisticados.

El análisis de las URLs incluidas en los correos constituye otro componente clave del sistema Sidecar. En esta etapa se evalúan características estructurales como la longitud de la URL, el número de subdominios, la presencia de direcciones IP y el uso de caracteres especiales. Estas características han sido ampliamente documentadas como indicadores de phishing y complementan el análisis textual, permitiendo una detección más robusta frente a intentos de evasión.

El motor central de detección se implementa utilizando algoritmos de machine learning supervisado mediante la librería scikit-learn. Esta herramienta permite entrenar, validar y comparar distintos modelos de clasificación, facilitando la selección del algoritmo más adecuado según su desempeño. El proceso de entrenamiento se realiza con datasets públicos previamente etiquetados, y la evaluación del modelo se apoya en métricas técnicas como precisión, recall, F1-score y matriz de confusión. Este enfoque permite medir objetivamente la efectividad del sistema en escenarios de prueba.

Una ventaja relevante de la implementación Sidecar es que el sistema se limita a generar resultados de análisis y clasificación, sin ejecutar acciones automáticas sobre los correos electrónicos. Los resultados son presentados a través de un módulo de visualización orientado al análisis técnico, permitiendo que el personal especializado revise y valide los hallazgos antes de tomar decisiones. Este enfoque reduce el riesgo de falsos positivos y se alinea con buenas prácticas en la gestión de incidentes de ciberseguridad.

Desde una perspectiva comparativa, la arquitectura Sidecar presenta ventajas claras frente a otras alternativas técnicas. En comparación con soluciones basadas en gateways de correo, reduce el impacto operativo y elimina puntos únicos de falla. Frente a soluciones completamente tercerizadas, ofrece mayor control sobre los datos y los mecanismos de detección. Asimismo, en comparación con enfoques exclusivamente educativos, proporciona una capacidad de detección automatizada que no depende únicamente del factor humano.

En términos de seguridad y ética, la implementación del sistema se realiza exclusivamente con datos anonimizados y de uso público, evitando el análisis de correos reales de usuarios. Esta decisión garantiza el cumplimiento de principios de privacidad y reduce riesgos legales y éticos, manteniendo el enfoque del proyecto dentro de un marco académico y profesional.

En conclusión, la implementación de un sistema de detección Sidecar representa una alternativa técnica sólida, flexible y escalable para la detección de phishing mediante correo electrónico. Su arquitectura desacoplada, combinada con el uso de herramientas de código abierto y técnicas de machine learning, permite desarrollar una solución de bajo impacto operativo y alto valor técnico.

Tabla 4
Justificación de herramientas seleccionada para la solución 1

| Componente | Herramienta seleccionada | Alternativas comunes | Justificación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje de programación | Python | Java, C#, R | Mayor ecosistema para ML y ciberseguridad, rápido prototipado |
| Gestión de datos | pandas, numpy | Excel, SQL puro | Eficiencia en manipulación y limpieza de grandes volúmenes de datos |
| Procesamiento de texto | NLTK, regex | spaCy, TextBlob | Flexibilidad y control detallado del análisis léxico |
| Análisis de URLs | Scripts personalizados en Python | APIs externas, listas negras | Independencia de terceros y mayor control del análisis |
| Machine Learning | scikit-learn | TensorFlow, PyTorch | Simplicidad, robustez y adecuado para clasificación supervisada |
| Visualización de resultados | Consola / reportes locales | Dashboards web complejos | Alineado al alcance de prototipo académico |
| Arquitectura | Sidecar | Gateway, Proxy inline | Bajo impacto operativo y fácil despliegue |

  - Anexo 2: Contratación de una empresa externa especializada en ciberseguridad

La contratación de una empresa externa especializada en ciberseguridad constituye una alternativa ampliamente adoptada por organizaciones que buscan proteger sus sistemas de información sin desarrollar soluciones internas. En el contexto de la detección de ataques de phishing mediante correo electrónico, este enfoque se basa en delegar la responsabilidad del análisis, filtrado y mitigación de amenazas a proveedores que cuentan con infraestructura, experiencia y tecnologías previamente consolidadas.

Las empresas especializadas en este tipo de servicios suelen ofrecer soluciones de seguridad de correo electrónico como parte de plataformas integrales de ciberseguridad o como servicios específicos enfocados en la detección de phishing, suplantación de identidad y fraude digital. Estas soluciones incorporan técnicas avanzadas como análisis de reputación de dominios, inteligencia de amenazas global, modelos de inteligencia artificial entrenados con grandes volúmenes de datos y mecanismos automatizados de respuesta ante incidentes.

En el mercado se identifican distintos tipos de proveedores. En primer lugar, existen empresas globales de ciberseguridad que ofrecen suites completas de protección para correo electrónico, integradas con otros servicios como detección de malware, sandboxing y respuesta ante incidentes. Estas compañías destacan por su alta madurez tecnológica, disponibilidad continua del servicio y soporte especializado, siendo común su adopción en grandes organizaciones. Sin embargo, sus soluciones suelen implicar altos costos de licenciamiento, contratos a largo plazo y una fuerte dependencia del proveedor.

En segundo lugar, se encuentran proveedores especializados exclusivamente en la protección del correo electrónico. Estas empresas concentran sus capacidades en la detección de phishing avanzado, ataques dirigidos y fraude por suplantación de identidad. Técnicamente, estas soluciones ofrecen altos niveles de precisión y funcionalidades específicas para el análisis de correos maliciosos. No obstante, su implementación generalmente requiere cambios en la infraestructura del cliente, como la modificación de registros MX, redirección del tráfico de correo o integración directa con servicios en la nube, lo cual puede generar impacto operativo y riesgos durante la fase de despliegue.

Una tercera categoría corresponde a las empresas que ofrecen servicios gestionados de ciberseguridad (MSSP), donde el proveedor no solo suministra la tecnología, sino que también asume la operación, monitoreo y respuesta ante incidentes relacionados con el correo electrónico. Este modelo reduce la carga técnica interna de la organización contratante y garantiza atención especializada permanente. Sin embargo, implica una dependencia total del proveedor, menor control sobre los datos analizados y costos recurrentes elevados, lo que puede resultar poco viable para organizaciones con recursos limitados.

Desde el punto de vista técnico, la contratación de una empresa externa permite acceder a tecnologías maduras y a modelos de detección constantemente actualizados frente a nuevas campañas de phishing. Además, los proveedores suelen respaldar sus servicios mediante acuerdos de nivel de servicio orientados a la disponibilidad y continuidad operativa. Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas de una pérdida de control sobre los mecanismos internos de detección y una menor capacidad de personalización según las necesidades específicas de cada organización.

En términos económicos, esta alternativa representa una inversión significativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Los costos asociados a licencias por usuario, implementación, soporte y mantenimiento pueden limitar la adopción del servicio o afectar su sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, la dependencia contractual con un proveedor externo reduce la flexibilidad para modificar o escalar la solución sin incurrir en nuevos costos.

Desde una perspectiva académica, la contratación de una empresa externa no implica el desarrollo directo de una solución técnica, sino la adopción de una tecnología ya existente. Por esta razón, si bien esta alternativa es válida en entornos empresariales reales, su aporte al desarrollo de competencias en diseño

Para garantizar una adecuada protección frente a ataques de suplantación de identidad (phishing) y otras amenazas dirigidas al correo institucional, es recomendable considerar la contratación de una empresa especializada en ciberseguridad. Esta alternativa aporta experiencia externa, metodologías probadas, herramientas avanzadas y un enfoque integral que puede servir como complemento o respaldo a las soluciones técnicas internas.

  - Anexo 3: Desarrollo de una plataforma educativa de detección y concientización antiphising

El desarrollo de una plataforma educativa orientada a la detección y concientización frente a ataques de phishing, enfocada en la reducción del riesgo asociado al factor humano dentro de la organización Hackick. Esta propuesta se fundamenta en estudios y reportes de seguridad que evidencian que una proporción significativa de los incidentes de ciberseguridad se origina en la interacción del usuario con correos electrónicos maliciosos, especialmente en escenarios donde no existe una cultura sólida de concientización.

La plataforma educativa se concibe como un sistema de aprendizaje continuo, diseñado para fortalecer las capacidades cognitivas y analíticas de los usuarios al enfrentarse a correos electrónicos sospechosos. A diferencia de los enfoques tradicionales de capacitación puntual, esta alternativa busca generar un proceso sostenido en el tiempo, en el cual los usuarios desarrollen habilidades prácticas mediante la exposición controlada a escenarios realistas de phishing.

Desde el punto de vista funcional, la plataforma se estructura en módulos formativos progresivos, organizados de acuerdo con el nivel de complejidad de los contenidos. Los módulos iniciales abordan conceptos fundamentales, tales como definición de phishing, tipologías de ataques y mecanismos comunes de engaño. Los módulos intermedios profundizan en el análisis de correos fraudulentos, identificación de URLs maliciosas y reconocimiento de indicadores técnicos y psicológicos. Finalmente, los módulos avanzados incluyen ejercicios prácticos basados en simulaciones reales.

Uno de los pilares tecnológicos de esta alternativa es la utilización de herramientas de simulación de phishing, destacando GoPhish como la principal tecnología de apoyo. GoPhish es una plataforma de código abierto diseñada para ejecutar campañas de phishing controladas con fines de evaluación y concientización. En el contexto de la plataforma educativa, GoPhish permite crear campañas personalizadas, definir perfiles de usuarios, diseñar correos simulados y analizar el comportamiento de los participantes de forma detallada.

El uso de GoPhish posibilita la reproducción de técnicas reales empleadas por atacantes, tales como suplantación de identidad, mensajes de urgencia, enlaces engañosos y formularios falsos. Esta funcionalidad resulta clave para el proceso de aprendizaje, ya que permite a los usuarios enfrentarse a escenarios muy similares a los ataques reales, pero dentro de un entorno seguro y autorizado. Los resultados obtenidos de estas simulaciones se utilizan como insumo para reforzar los contenidos educativos y ajustar la estrategia de concientización.

Adicionalmente, la plataforma puede integrar un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de código abierto, el cual cumple la función de centralizar los contenidos educativos, administrar usuarios y gestionar evaluaciones teóricas. El LMS permite estructurar cursos, asignar contenidos según el perfil del usuario y generar reportes de avance, facilitando la trazabilidad del proceso de capacitación. Esta integración convierte la plataforma en un entorno integral de aprendizaje y evaluación.

Desde el punto de vista de las métricas, la plataforma educativa se apoya en indicadores cuantitativos para evaluar su efectividad. Métricas como la tasa de apertura de correos simulados, el porcentaje de clics en enlaces fraudulentos, el envío de credenciales falsas y los resultados de evaluaciones teóricas permiten medir el nivel de concientización de los usuarios. Estos indicadores facilitan la toma de decisiones y justifican la continuidad o mejora de las campañas educativas.

En términos de infraestructura, la implementación de esta alternativa no requiere integración directa con los sistemas productivos de correo electrónico. Las herramientas pueden desplegarse en servidores virtuales o entornos de laboratorio, reduciendo riesgos operativos y costos de implementación. No obstante, su uso debe regirse por políticas internas claras, autorizaciones formales y procesos de comunicación adecuados, con el fin de evitar confusiones o impactos negativos en los usuarios.

A pesar de sus ventajas, esta alternativa presenta limitaciones inherentes a su enfoque. La detección de correos maliciosos depende del criterio humano, lo que introduce un grado de variabilidad en los resultados. Factores como la carga laboral, el estrés y la sofisticación del ataque pueden afectar la capacidad de respuesta del usuario, incluso cuando ha recibido capacitación previa. Por esta razón, la plataforma educativa no puede considerarse una solución principal de detección.

Desde una perspectiva estratégica, la plataforma educativa aporta un valor significativo al fortalecer la cultura de ciberseguridad dentro de la organización Hackick. Su implementación contribuye a reducir incidentes causados por errores humanos y mejora la conciencia general sobre amenazas digitales. Sin embargo, su mayor efectividad se alcanza cuando se integra como complemento de soluciones técnicas automatizadas, formando parte de una estrategia de defensa en profundidad.

En términos académicos y profesionales, esta alternativa permite analizar el impacto del factor humano en la ciberseguridad y resalta la importancia de la capacitación continua como componente esencial de la gestión de riesgos. Aunque su complejidad técnica es menor en comparación con soluciones basadas en machine learning, su aporte organizacional y preventivo resulta relevante.

Tabla 5
Tabla de ventajas y desventajas de herramientas externas para la solución 3

| Herramienta | Descripción | Uso dentro de la plataforma | Ventajas | Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GoPhish | Plataforma de simulación de phishing | Campañas controladas y métricas de comportamiento | Realismo, métricas detalladas, código abierto | No detecta ataques reales |
| LMS (código abierto) | Sistema de gestión de aprendizaje | Gestión de cursos y usuarios | Centralización, seguimiento | Enfoque educativo |
| Correos simulados | Escenarios de phishing | Entrenamiento práctico | Aprendizaje experiencial | Requiere autorización |
| Cuestionarios interactivos | Evaluación del conocimiento | Medición del aprendizaje | Métricas claras | No previene ataques |
| Reportes de métricas | Análisis de resultados | Mejora continua | Toma de decisiones basada en datos | Dependencia del usuario |

En conclusión, el desarrollo de una plataforma educativa de detección y concientización antiphishing, apoyada en herramientas reales como GoPhish y sistemas LMS, constituye una alternativa viable y efectiva para reducir el riesgo asociado al comportamiento del usuario. No obstante, debido a sus limitaciones técnicas, esta solución debe considerarse como un complemento a mecanismos automatizados de detección y no como una solución integral frente a ataques de phishing.